**ACTA DE REUNIONES GRUPO GMD**

| **Reunión N°:** | 3 | **Fecha:** | 11-10-2025 | **Hora de Inicio:** | 12:00 | **Término:** | 14:46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | | Presencial Duoc Plaza Oeste, | | | | | |

| **Asistentes** | **Nombres** |
| --- | --- |
| Empresa GMD | -Carlos Guerra  -Héctor Morales  -Diego Marin |
| Inasistencias |  |

**Puntos tratados:**

-Avances en la página: Implementación de nueva vista, lógica de usuarios y testeo de funcionalidades.

-Se implementa el feedback recibido en el diagrama de clases, agregando la clase Persona y re ordenando los atributos de los tipos de usuario, también se agrega una clase que hace referencia al detalle de la orden de trabajo

-Se realiza avance final en el Diagrama de Base de Datos

**Tareas Asignadas:**

-Diagrama de Clases: Carlos Guerra

-Diagrama de Base de Datos: Hector Morales

-Mockups: Diego Marin.

-Seguimiento de desarrollo de aplicación: Diego Marin.

**Próxima reunión:**

Martes 13 de Octubre a las 20:00 AM

**Estimación de avance:**

Alto: Se agregó el feedback recibido a los diagramas.

**Se termina la sesión siendo las 14:45**

***Firman:***

Carlos Felipe Guerra Flores, Scrum Master.

Héctor Alexander Morales Peralta, Product Owner.