**ACTA DE REUNIONES GRUPO GMD**

| **Reunión N°:** | X | **Fecha:** | 14-10-2025 | **Hora de Inicio:** | 20:30 | **Término:** | 22:10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | | Plataforma Discord | | | | | |

| **Asistentes** | **Nombres** |
| --- | --- |
| Empresa GMD | -Carlos Guerra  -Héctor Morales  -Diego Marin |
| Inasistencias |  |

**Puntos tratados:**

-Avance en el desarrollo de la aplicación.

-Modificación del informe final

-Sprint Backlog

-Desarrollo del plan de pruebas.

**Tareas Asignadas:**

-Avance en el desarrollo de la aplicación. (Diego Marin)

-Modificación del informe final (Héctor Morales)

-Sprint Backlog (Carlos Guerra)

-Desarrollo del plan de pruebas. (Carlos Guerra)

**Próxima reunión:**

-Viernes 17 de octubre a las 20:00pm

-Se coordinará una reunión extraordinaria para el día de mañan miercoles 15-10 con la finalidad de aumentar la productividad de la semana y entregar todo lo necesario para el día sábado 18-10.

**Estimación de avance:**

Medio: se estima un avance medio a causa de poca claridad con los avances a realizar y sus tareas y revisiones quedaron pendientes para la próxima reunión.

**Se termina la sesión siendo las 22:10.**

***Firman:***

Carlos Felipe Guerra Flores, Scrum Master.

Héctor Alexander Morales Peralta, Product Owner.