ACTA DE REUNIONES GRUPO GMD

| Reunión N°: | 14 | Fecha: | 25-10-2025 | Hora de Inicio: | 11:30 | Término: | 14:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: |  | Duoc Plaza Oeste |  |  |  |  |  |

| Asistentes | Nombres |
| --- | --- |
| Empresa GMD | -Carlos Guerra -Héctor Morales -Diego Marin |
| Inasistencias |  |

Puntos tratados:

-Avances en la página: Se logra gran avance en la experiencia de usuario (colores, botones y funcionalidades interactivas)

-Avance en el Informe Final se comienza el capitulo 2 de 6.

-Se regulariza situación de actas de reunión.

-Se regulariza situación de tareas asignadas en planner.

Tareas Asignadas:

-Avance en funcionalidades clave de la página (Diego Marin)

-Documentación Informe Final (Héctor Morales)

-Documentación metodología (Carlos Guerra)

Próxima reunión:

Martes 28 de Octubre a las 20:00 PM

Estimación de avance:

Medio: Se avanzó parcialmente en las tareas asignadas, se puede mejorar por lo que se estima un avance medio.

Se termina la sesión siendo las 14:30.

Firman:

Carlos Felipe Guerra Flores, Scrum Master.

Héctor Alexander Morales Peralta, Product Owner.