ACTA DE REUNIONES EXTERNAS GRUPO GMD

| Reunión N°: | 5 | Fecha: | 27-10-2025 | Hora de Inicio: | 19:30 | Término: | 20:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: |  | Discord |  |  |  |  |  |

| Asistentes | Nombres |
| --- | --- |
| Empresa GMD | -Diego Marin -Héctor Morales -Carlos Guerra |
| Optifire | -Samuel Campos |
| Inasistencias |  |

Puntos tratados:

Se presenta módulo de OT se presenta.

Se presenta módulo de gestión de usuarios.

Se presenta el diseño de la página.

Se presentan módulos y tareas retrasadas.

Tareas Asignadas:

Módulo de adjuntar evidencia técnicos.

Módulo de notificaciones.

Módulo de informes.

Módulo de Calendario.

Próxima reunión:

-Sábado 01 de Noviembre a las 19:30 pm

Estimación de avance:

Medio: Se muestra avance del sprint 2 con funcionalidades clave y se explica el retraso de otros módulos importantes, se evalúa pasar módulos al sprint 3.

Firman:

Héctor Alexander Morales Peralta, Product Owner.