ACTA DE REUNIONES GRUPO GMD

| Reunión N°: | 16 | Fecha: | 10-11-25 | Hora de Inicio: | 20:00 | Término: | 22:20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: |  | Duoc Plaza Oeste |  |  |  |  |  |

| Asistentes | Nombres |
| --- | --- |
| Empresa GMD | -Carlos Guerra -Héctor Morales -Diego Marin |
| Inasistencias |  |

Puntos tratados:

-Avances en la página: Se logra gran avance en la experiencia de usuario

-Recuperación de contraseña.

-Cambio de contraseña al primer inicio de sesión.

-Perfiles a todos los usuarios.

-Inicio de sesión con correo electrónico y contraseña en vez de usuario y contraseña.

-Se define como se desplegará finalmente la plataforma y qué base de datos utilizara.

-Se definen prioridades en las tareas

Tareas Asignadas:

-Avance en funcionalidades clave de la página (Diego Marin)

-Iteraciones despliegue de página en Azure (Héctor Morales, Carlos Guerra)

-Documentación Informe Final (Héctor Morales)

-Iteración solución de errores de la página (Carlos Guerra)

Próxima reunión:

Martes 11 de Noviembre a las 19:30hrs.

Estimación de avance:

Alto: Se realizaron avances importantes en funcionalidades pertinentes a la experiencia de la interacción del usuario con la página. También en el desarrollo del informe final y definición de los próximos pasos de la plataforma.

Se termina la sesión siendo las 22:20

Firman:

Carlos Felipe Guerra Flores, Scrum Master.

Héctor Alexander Morales Peralta, Product Owner.